ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к инвестиционному проекту (ИП) по объекту:

«Реконструкция ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП-44, г. Ковдор ул.Гоголя, ул. Строителей. Замена проводов АС на СИП, замена деревянных опор на металлические»

Номер инвестиционного проекта: L_Кр_ВЛ№1ТП44_111114.1.01

1. Год реализации инвестиционного проекта: 2021 год.

2. Цель реализации проекта: Реализация мероприятий по реконструкции ВЛЭП-0,4 кВ: № 1 ТП-44 - г.Ковдор, ул.Гоголя, ул.Строителей позволит обеспечить надежное и качественное электроснабжение потребителей электрической энергии, снизить угрозу поражения граждан электрическим током.

3. Источник финансирования – инвестиционная составляющая в тарифе на услуги по передаче электрической энергии.

4. Стоимость ИП (в млн. руб.):

| Показатели | Сметная стоимость в базовых ценах | Утвержденный план по приказу Минэнерго и ЖКХ МО от 20.07.2020 № 139 |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Сметная стоимость в текущих ценах |  |
| Итого без НДС | 0,716 | 1,748 |  | 1,748 | на 01.01.2021г. |
| НДС | 18% - 0,129 | 20% - 0,309 | на 01.01.2021г. | 0,309 |  |
| Всего с НДС | 0,845 | 2,057 |  | 2,057 |  |

Расчет стоимости проекта  в  базовых ценах:

1. Сметная стоимость в базисных ценах составлена «затратным методом» в ценах 1 квартала 2017 года;

2. Переход в уровень цен 2021 года произведен коэффициентом-дефлятором по данным Минэкономразвития РФ от 24.11.2016 года.

Утвержденный план по приказу Минэнерго и ЖКХ МО от 20.07.2020 № 139:

- государственные элементные сметные нормы;

- объемы планируемых работ;

- стоимость материальных ресурсов определена на основании прайс-листов фирм поставщиков;

- индекс цен производителей (письмо Минэкономразвития России от 01.10.2019 № 33198-ПБ/Д03и – «обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (35)».

Материалы, полученные от разборки конструкций не подлежат вторичному использованию и их стоимость в возвратных суммах не учитывается.

Предложение по корректировке утвержденного плана на  2021 год:

Инвестиционный  проект принят на  2021 год   в  соответствии  с  Приказом  Минэнерго и ЖКХ  МО  от 20.07.2020 № 139.

Ведущий экономист                                                                                                           Ульянкова В.В.